

RNC: 00115794745

Luis E. Villalona Díaz

Sistema Prestamos

2025

Base de Datos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Horas | Actividades | Inversión (USD) |
| Creación de la base de datos, creación de tablas, agregar índices, crear procedimientos para reportes. | 2 | 1 | $ 40.00 |
| Total | 2 | 1 | $ 40.00 |

Módulo #1 Data Maestra

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Horas | Actividades | Inversión (USD) |
| Pantalla de creación y edición para los sexos | 1 | 1 | $ 20.00 |
| Pantalla de creación y edición de Ciudades | 1 | 1 | $ 20.00 |
| Pantalla de creación y edición de Ocupación | 1 | 1 | $ 20.00 |
| Pantalla de creación y edición de métodos de pago | 1 | 1 | $ 20.00 |
| Pantalla de creación y edición de país | 1 | 1 | $ 20.00 |
| Pantalla de creación y edición de moneda | 1 | 1 | $ 20.00 |
| Pantalla de creación y edición de tipo de documento | 1 | 1 | $ 20.00 |
| Pantalla de creación y edición de forma de pago | 1 | 1 | $ 20.00 |
| Pantalla de creación y edición de cobrador | 1 | 1 | $ 20.00 |
| Total | 9 | 9 | $ 180.00 |

Módulo #1 Clientes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Horas | Actividades | Inversión (USD) |
| Formulario de registro y edición de clientes | 2 | 2 | $ 40.00 |
| Listado de clientes | 2 | 2 | $ 40.00 |
| Exportación de clientes | 3 | 1 | $ 60.00 |
| Total | 7 | 5 | $ 140.00 |

Módulo #2 Prestamos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Horas | Actividades | Inversión (USD) |
| Formulario de registro de préstamos y generación de cuotas | 3 | 2 | $ 60.00 |
| Listado de prestamos | 2 | 1 | $ 40.00 |
| Impresión de estado de cuenta | 3 | 1 | $ 60.00 |
| Total | 8 | 4 | $ 160.00 |

Módulo #3 Cobros

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Horas | Actividades | Inversión (USD) |
| Formulario de registro de prestamos | 3 | 1 | $ 60.00 |
| Listado de prestamos | 2 | 1 | $ 40.00 |
| Total | 5 | 2 | $ 100.00 |

Total

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elemento | Tiempo aproximado | Inversión (USD) |
| Total | **12 días laborables** | **$ 620.00** |

Condiciones de pago

En caso de aceptar la propuesta presentada, se procederá con el pago al final de cada módulo, una vez se haya desarrollado, implementado y aceptado cada uno de ellos, se utilizará esta misma secuencia con todos los módulos de la solución hasta dar por terminado el proyecto. Para el primer módulo se estará entregando la base de datos con todas las tablas necesarias para el desarrollo de la aplicación. Se prevee una duración total aproximada de 12 días laborables a partir de la aceptación de este documento.